Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: 			Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 			2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.

Kapcsolattartó személy neve: 		Bató Péter Attila

Kapcsolattartó személy telefonszáma:	06-24-505-651

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 	bato.peter.attila@szigetszentmiklos.hu

II. A szerződés meghatározása/típusa:

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel projektmenedzsmenti feladatok ellátására határozott idejű, átalánydíjas megbízási szerződést kíván kötni.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/28 kódszámú, „Szigetszentmiklósi Csépi úti óvoda építése” című pályázat keretében támogatással megvalósítani tervezett óvoda építéséhez a projektmenedzsmenti feladatok ellátása

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának meghatározása és a beszerzés mennyisége:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz a III. pontban megjelölt tárgyban, az alábbiakban meghatározottak szerint:

Ajánlatkérő a III. pontban megjelölt pályázaton bruttó 400.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert egy új, négy foglalkoztatós, 100 férőhelyes, akadálymentes, melegítőkonyhával ellátott, klimatizált óvoda építésére. A helyszín a 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137. sz., 7031/15 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan.

Önkormányzatunk a végleges építési engedélyt 2019. november 27-i dátummal megszerezte a HAP Tervezőiroda Kft. tervei alapján. Az épület kiviteli tervei 2020-ban átdolgozásra kerültek a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknek megfelelően. A teljes körű kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll.

A támogatási szerződés 2018. 08. 03-án került megkötésre, majd 2019. 04. 19-én az időbeli ütemezés tekintetében módosításra. A 2. sz. módosítás, amely a beruházás helyszínét, az épület terveit és ismételten az időbeli ütemezést érinti, 2020. 05. 27-én hatályba lépett.

A támogatott tevékenység megvalósításának támogatási szerződés szerinti tervezett befejezése (teljes támogatott projekt) 2022. 02. 03. Ebből az építőipari kivitelezési tevékenység tervezetten 210 nap, amely a műszaki átadás-átvételt is magában foglalja. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának dátuma 2021. március 1.

Műszaki alapadatok:

- ingatlan területe 								4962 m2

- óvodaépület földszinti helyiségek összes hasznos alapterülete:		819,14 m2

- óvodaépület emeleti helyiségek összes hasznos alapterülete:		153,22 m2

- az épület bruttó beépített alapterülete:					1.098,07 m2

- a finom-tereprendezés és zöldfelületek nagysága 				kb. 2507 m2

- burkolt felületek nagysága 							kb. 1357 m2

- gyermek játszóudvar nagysága 						kb. 1609 m2

- telken belül építendő aszfalt burkolatú út hossza 				131,38 m

- tervezett személygépkocsi-parkolószám: összesen 27 db, melyből 2 db lesz akadálymentesített parkoló.

A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A megvalósítást műszaki ellenőr kontrollálja. Az eszközbeszerzést is közbeszerzési eljárás keretében kell lefolytatnunk.

Ajánlatkérő a projekt megvalósulása érdekében az alábbi főbb feladatok ellátását kéri (kiemelten, de nem kizárólagosan):

- jelentések készítése:

  - időszakos és záró beszámoló(k) összeállítása a Támogató felé, valamint amennyiben szükséges, a hiánypótlási dokumentumainak elkészítése, esetleges tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok összeállítása,

  - esetleges változás bejelentések összeállítása, valamint amennyiben szükséges, a hiánypótlási dokumentumainak elkészítése, esetleges tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok összeállítása,

- időközi és záró kifizetési igénylés(ek), elszámolások összeállítása, valamint amennyiben szükséges, a hiánypótlási dokumentumok elkészítése, esetleges tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok összeállítása,

- Ajánlatkérővel közösen a Támogatóval vagy a képviseletében eljáró szervezettel történő egyeztetéseken részvétel (szükség szerint),

- esetleges támogatási szerződésmódosítási folyamat lebonyolítása, szerződésmódosítás tervezet és kísérőlevél összeállítása, valamint amennyiben szükséges a hiánypótlási dokumentumainak elkészítése, esetleges tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok összeállítása,

- szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás, feladatok összehangolása, partnerek irányítása, a projektben érintett vállalkozók rendszeres beszámoltatása,

- az Ajánlatkérő képviseletében kapcsolattartás a projektben részt vevő egyéb személyekkel, szervezetekkel

- Ajánlattevő feladata továbbá a fenti projekt ellenőrzésével kapcsolatos minden egyeztetésen, megbeszélésen, monitoring látogatáson, helyszíni ellenőrzésen az Ajánlatkérő rendelkezésére állni,

- folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzattal a projekt megvalósítása során,

- minden, az Ajánlatkérő részéről érkező, a projekthez kapcsolódó feladat ellátása,

- projektkooperációk összehívása, irányítása

- részvétel a projektkooperációkon, tárgyalásokon, szükség szerint az Ajánlatkérő képviselete

- kapcsolattartás az eljáró hatóságokkal, szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal

- meghatározott időközönként (heti legalább 1 alkalommal) rendszeres jelenlét az építési helyszínen, a tervek, műszaki és egyéb projekt dokumentumok szerinti megvalósulás folyamatos figyelemmel kísérése, az azoktól való eltérés esetén Ajánlatkérő azonnali értesítése,

- a kivitelező ajánlata részeként benyújtott építésszervezési terv (építéstechnológiai terv, munkaerőterv) végrehajtásának ellenőrzése a helyszínen, eltérés tapasztalása esetén az Ajánlatkérő és a műszaki ellenőr azonnali értesítése

- az ütemterv, pénzfelhasználás ellenőrzése

- A kapcsolódó pénzfelhasználási előrejelzések nyomon követése, annak érdekében, hogy a kivitelezés a vállalkozási szerződéssel összhangban meghatározott határidőn és költségkereteken belül, a pénzügyi ütemtervvel összhangban valósuljon meg

- a pályázati határidők betartásának, a pályázatban vállalt indikátorok teljesítésének ellenőrzése, a támogatási szerződés esetleges módosításának, kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók, záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló hiánytalan benyújtásának ügyintézése, minden, a pályázati felhívásban és egyéb kapcsolódó dokumentumokban foglalt feltétel teljesülésének, előírások betartásának nyomon követése

- Az Ajánlatkérő képviseletében az általános műszaki ellenőr által ellenőrzött és leigazolt, a Vállalkozó(k)/Megbízott(ak) által kibocsátott/benyújtott számlák, felmérések, teljesítési dokumentumok ellenjegyzése a vállalkozási szerződéssel/megbízási szerződésekkel, teljesítéssel, tényhelyzettel összhangban

- havi összefoglaló jelentés készítése a polgármester részére, amely magába foglalja a tervező(k), kivitelező(k) és a műszaki ellenőr(ök) észrevételeit és javaslatait is. Ezen jelentések a projekttel kapcsolatos megrendelői döntések meghozatalához szükséges összes, szakmailag releváns információt tartalmazzák

- Az Ajánlatkérő képviseletében részvétel és eljárás a műszaki átadás-átvétel(ek)en,

- közreműködés a projekt adminisztratív és pénzügyi lezárásában,

- segítségnyújtás a projekt adminisztrációs és dokumentációs feladataiban,

- igény esetén Ajánlatkérő eljárásrendjének megfelelően a szakbizottsági és képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében közreműködés, valamint a projektre vonatkozó (nem közbeszerzés köteles) tevékenységek beszerzéseinek és szerződéseinek előkészítése, kapcsolódó szerződéseinek nyomon követése

- a szükséges közbeszerzési és egyéb dokumentumok elkészítésének szakmai támogatása

- igény esetén az Ajánlatkérő képviseletében lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés

- nyilvánosság biztosításának megszervezésében való részvétel a kijelölt kommunikációs munkatársak, partnerek segítségével

- a használatbavételi, forgalomba helyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban való közreműködés

Alternatív ajánlat: igen/nem

V. A szerződés időtartama:

A megbízási szerződés időtartama annak aláírásától a projekt záró kifizetési kérelmének elfogadásáig tart, vagy amennyiben az későbbre esik, úgy a záró helyszíni ellenőrzés hiánytalan lezárásáig.

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésének határnapja után a Támogató, a képviseletében eljáró Magyar Államkincstár vagy egyéb szervezet részéről előírt további, a projekttel kapcsolatos szakértői közreműködést igénylő feladatok ellátása során az esetleges jogorvoslati, vagy egyéb eljárásban, továbbá a garanciális időszakban, garanciális bejárásokon külön díjazás nélkül Ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban a jótállási idő mértéke értékelési szempont, így nyertes ajánlattevő megajánlásától függ a jótállás időtartama. A jótállás időtartama minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet.

VI. A teljesítés helye: az építkezés helyszínen, az Ajánlatkérő székhelyén, telephelyein, a Támogató vagy a képviseletében eljáró szervezet mindenkori székhelyén, telephelyén.

VII. Értékelési szempont(ok):

Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat úgy határozzák meg, hogy a megbízási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron (megbízási díjon) felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő megbízási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

VIII. Alkalmassági követelmények: (gazdasági és pénzügyi/műszaki-szakmai alkalmasság)

- Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik egy fő olyan szakemberrel, aki ezen ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban pályázati támogatással megvalósított, legalább 700 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8. pontja szerinti építmény építésével vagy meglévő építmény legalább 700 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó bővítésével összefüggésben, szerződésszerűen teljesített és befejezett, projektmenedzsmenti referenciamunkával rendelkezik. Az elvárt referencia (a legalább 700 m2 hasznos alapterület vonatkozásában) adott esetben 1, vagy több, de maximum 3 kivitelezéssel összefüggésben elvégzett projektmenedzsmenti munka igazolásával is teljesíthető. Felújítási munkákat Ajánlatkérő nem fogad el.

- Alkalmas az Ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben, a jelen beszerzés tárgya (építőipari magasépítési beruházással összefüggő projektmenedzsmenti és/vagy projekt lebonyolítói feladatok) szerinti nettó árbevétele összességében eléri a 10 millió forintot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

VIII/1. ponthoz:

Ajánlattevőnek az alábbiakban foglaltak szerint szükséges igazolnia:

Ajánlata részeként a szakember által, saját kezűleg aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített projektmenedzsmenti referenciamunkáról.

A fentiekben foglalt nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra:

-  a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;

- az építési beruházás ismertetése, mely során projektmenedzsmenti munkát látott el (a beruházás tárgya, épület funkciójának megnevezése, hasznos alapterület mérete (m2) úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmények egyértelműen megállapíthatóak legyenek);

- a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

Csatolni szükséges továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot is.

VIII/2. ponthoz: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben, a jelen beszerzés tárgya (építőipari magasépítési beruházással összefüggő projektmenedzsmenti és/vagy projekt lebonyolítói feladatok) szerinti nettó árbevételéről attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét, amely biztosítja az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben elvártakat.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Lásd a VIII. pontot.

IX. A szerződés biztosítékai: (teljesítési/jóteljesítési biztosíték, kötbér, jótállás/szavatosság, felelősségbiztosítás stb.)

Késedelmi kötbér:

Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 2 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 15 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.

A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza.

Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Ha Ajánlatkérő az Ajánlattevőn kívül álló bármely ok miatt leállítja vagy két hónapnál hosszabb ideig felfüggeszti a munkát, Ajánlattevő felmondhatja a szerződést, és az addig teljesített szolgáltatásának pénzbeli ellenértékét követelheti.

X. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A megbízási díj kifizetése több ütemben történik, nyertes Ajánlattevő a meghatározott feladatrészek szerződésszerű teljesítését követően – teljesítésigazolás alapján – összesen 3 számla kiállítására jogosult (2 részszámla, 1 végszámla). Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki.

Az Ajánlatkérő a teljesítésigazolás és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalás formájában teljesíti a kifizetést.

XI. Ajánlattételi határidő:

2021. március 22. (hétfő) 12:00 óra

XII. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2021. március 22-én 12:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: „Beszerzési ajánlat - Szigetszentmiklósi Csépi úti óvoda építése c. projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!”

A beérkezett ajánlatok felbontására 2021. március 23-án 12:00 órakor kerül sor.

XIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

XIV. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

Nem releváns.

XV. Európai uniós alapokra vonatkozó információk:

A projekt nem európai uniós pályázati támogatást érint.

XVI. További információk:

- Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakembert.

- Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

- Az ajánlattételi felhívás részét képezi a Pályázati Kiírás és Eszközlista című dokumentum, amelyek megtekinthetőek elektronikus formában a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok weboldalon. Ezen dokumentumok akkor is a jelen ajánlattételi felhívás részét képezik, ha nem kerültek csatolásra jelen ajánlattételi felhíváshoz.

- A nyertes Ajánlattevővel kötendő megbízási szerződésnek összhangban kell lennie - minden vonatkozásban - a Pályázati dokumentumokban, valamint a mindenkori Támogatási Szerződésben foglaltakkal.

- Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy megismerte, tudomásul vette és nyertessége esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el a Pályázati Kiírás és Eszközlista vonatkozó előírásait, az abban foglalt feltételeknek megfelel.

- Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

- Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik.

- Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

- Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

- A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,

d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

- Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérjük, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

- annak a felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakembernek a megnevezését, végzettségének vagy képzettségének ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a teljesítésbe történő bevonása és a szakember rendelkezésre állása pedig a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó,

- nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,

- nyilatkozatot köztartozásmentességről (amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában),

- a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.

- b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)

- c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,

- nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap,

- nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja,

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a 24/505-651, 24/505-535-ös telefonszámon vagy a bato.peter.attila@szigetszentmiklos.hu, pakozdi.nora@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

| Szigetszentmiklós, 2021. március 17. |
| --- |
|  | Tisztelettel: |
|  | Nagy János |
|  | polgármester |
| Mellékletek: |  |
| Ajánlattételi lap Ajánlattevői nyilatkozatok Rendelkezésre állási nyilatkozat (projektmenedzsment) Rendelkezésre állási nyilatkozat (felsőfokú műszaki végz. szakember) Nyilatkozat projektmenedzsmenti referenciamunkáról Nyilatkozat nettó árbevételről Nyilatkozat felsőfokú műszaki végz. szakemberről |  |